REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAŽ

OPĆINSKI NAČELNIK


[image: image2.jpg]



PLAN ZIMSKE SLUŽBE 

NA NERAZVRSTANIM PROMETNICAMA 

OPĆINE DRAŽ 
2017./2018.godina
Studeni , 2017. godine

[image: image1.png]


                      

       REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

               OPĆINA DRAŽ

      OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:363-05/17-01/01 
URBROJ:2100/04-02/17-05              

Draž,   07.studenog 2017.godine

PLAN ZIMSKE SLUŽBE 

NA NERAZVRSTANIM PROMETNICAMA

OPĆINE DRAŽ ZA 2017./2018. godinu

1. UVOD

                 Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) Plan zimske službe izrađen je sukladno Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta („Narodne novine“ broj 25/98 i 162/98). 
Planom zimske službe utvrđuje  se:

· Prioritet održavanja; 

· Mjesto pripravnosti zimske službe;

· Stupnjevi pripravnosti zimske službe;

· Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima,

· Obavještavanje o stanju na cestama.

Plan zimske službe sadrži prioritet čišćenja cesta, ulica i staza od snijega i posipavanja radi sprječavanja poledice, te potreban broj i vrstu  mehanizacije potrebne za obavljanje zimske službe. Intervencije čišćenja moraju se obavljati na vrijeme, radi nesmetanog odvijanja cestovnog i pješačkog prometa.

Djelatnost zimske službe u zavisnosti od jačine prometa, dužine ceste, trajanja vremenskih nepogoda, iziskuje stalnu pripravnost mehanizacije i osoblja kako bi se pravovremeno interveniralo na svim dionicama cesta i u predviđenim rokovima završili radovi.   Ovisno o raspoloživim sredstvima koja se izdvajaju za zimsku službu i prema raspoloživoj mehanizaciji ne može se istovremeno intervenirati na svim pravcima, te je izvršeno razvrstavanje pojedinih relacija cesta u 3 prioriteta, a imajući u vidu prometnu važnost pojedinih relacija, namjenu cesta i prometnu funkciju. 

2. PRIPREMNI RADOVI

Tijekom  vremenskog razdoblja od usvajanja Plana zimske službe do početka rada zimske službe , potrebno je učiniti slijedeće:

a) Obveze Općine Draž

· Obaviti dogovore o provođenju zimske službe s MUP-om, Policijska uprava Osječko – baranjska, Policijska postaja Beli Manastir

-     Osigurati dovoljne količine soli za nadolazeće zimske vremenske uvjete
b) Obveze izvršitelja: OPG PETAR KAMERER, Batina, Dunavska 21
                                   Tel: 091/533-7567, 091/440-4436

 - uređenje stacionara

       - Osiguranje vozila i posipala
       - Priprema potrebnih strojeva.

3. MJESTO PRIPRAVNOSTI I ODGOVORNA OSOBA
OPĆINA DRAŽ, B. Radića 58, 31305 Draž

Odgovorna osoba: Stipan Šašlin, dipl.ing- načelnik mob: 091/1802964
                               Šandor Šipoš, zamjenik načelnika , mob:091/4802964
                                     OPG PETAR KAMERER, Batina, Dunavska 21

                                   Tel: 091/533-7567, 091/440-4436

4. REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
CESTOVNI SMJEROVI I. PRIORITETA
BATINA- V.Nazora, Trg Slobode, Dunavska ulica, Košut Lajoša, Ivana Nepomuka, Srednja ulica

DRAŽ- Braće Radić, Dunavska ulica, Vladimira Nazora, I. L. Ribara
PODOLJE- Planinska, Put do Crkve
GAJIĆ- V. Nazora,  B. Radić, I. Vencela, Šovakova

TOPOLJE-, M. Gupca , Hrvatskih Branitelja, Vlatka Mačeka 
DUBOŠEVICA- Dr. Franje Tuđmana, B. Radić, Stipe Matovića, Hrv. Branitelja, I. Grgića, 30.svibnja

                Kolnik se čisti i posipa solju, tako da se omogući odvijanje prometa uz smanjenu i prilagođenu brzinu zimskim uvjetima.

                Prohodnost se mora osigurati u roku od 3 sata po prestanku padavina. Odvijanje prometa podrazumijeva obvezatnu uporabu zimske opreme od strane korisnika.
CESTOVNI SMJEROVI II.PRIORITETA
Crkvena ulica,  Petefi Šandora, Planina- BATINA, 
Braće Radić- TOPOLJE,
Put do Crkve- PODOLJE
Virska – DUBOŠEVICA, 
Kolnik se čisti i posipa solju, tako da se omogući odvijanje prometa uz smanjenu i prilagođenu brzinu zimskim uvjetima.

Prohodnost se mora osigurati u roku od 6 sati po prestanku padavina. Odvijanje prometa podrazumijeva obvezatnu uporabu zimske opreme od strane korisnika .
CESTOVNI SMJEROVI III. PRIORITETA
U cestovne smjerove III. Prioriteta uključuju se sve ulice na području Općine Draž, koje nisu u skupini I. i II. Prioriteta.

Kolnik se čisti i posipa solju, tako da se omogući odvijanje prometa uz smanjenu i prilagođenu brzinu zimskim uvjetima.

Prohodnost se mora osigurati u roku od 10 sati po prestanku padavina. Odvijanje prometa podrazumijeva obvezatnu uporabu zimske opreme od strane korisnika kolnika.

Ostale javno – prometne površine na području Općine Draž

U ostale javno – prometne površine na području Općine Draž, uključuju se pješački dijelovi , autobusna stajališta , dijelovi nogostupa prostori oko škola , vrtića , domova zdravlja.

Površine se čiste na način da se osigura prohodnost , ali tek nakon završenih radova na cestovnim smjerovima I., II., i III. Prioritetu.

5. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI ZIMSKE SLUŽBE

Zavisno od vremenskih uvjeta, a u skladu s Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta („Narodne Novine“ broj:25/98, 162/98) utvrđuju se četiri stupnja pripravnosti zimske službe:

5.1. PRVI STUPANJ PRIPRAVNOSTI
            Uvodi se  15. studenog 2016.godine (ako prije nisu nastupili zimski uvjeti)- predviđa minimalan broj strojnog parka. Dežurna osoba treba biti osposobljena da u slučaju potrebe može hitno prikupiti potrebne strojeve  i ljudstvo, te ih aktivirati na obavljanju  potrebnih radova u zimskoj službi.
5.2. DRUGI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

                 Uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 C, uz mogućnost pojave poledice. Predviđa se pokretanje 50% planiranog strojnog parka, te se vrše preventivni radovi na sprječavanju poledice na opasnim mjestima.
5.3. TREĆI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

                  Uvodi se kada se očekuju padaline (snijeg i sl.) koje zahtijevaju posebne radove radi otklanjanja snijega s ulica. Predviđa se pokretanje 100% planiranog strojnog parka.

5.4. ČETVRTI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

                  Uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega .

U tim uvjetima, strojni park predviđen ovim Planom nije u mogućnosti osigurati planiranu prohodnost putnih pravaca, pa se pokreće dodatni strojni park, vlastiti ili iznajmljeni , a u slučaju potrebe cesta se zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

Ovaj stupanj nije obuhvaćen proračunom zimske službe.

6. IZVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O STANJU PROHODNOSTI NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ

Izvješćivanje vrši službujuća osoba na stalnom mjestu pripravnosti i dužna je primiti i pružiti informacije o stanju prohodnosti na nerazvrstanim cestama Općine Draž.

O stanju na cestama tj  prohodnosti javnost će se obavještavati putem sredstava javnog priopćavanja (Radio Branja, web stranica Općine Draž: www.draz.hr ).

7. OSTALI RADOVI ZA VRIJEME TRAJANJA ZIMSKE SLUŽBE

Nakon prestanka vremenskih neprilika odmah se pristupa radovima na postizanju normalizacije prometa i to:

· Proširenje očišćenog kolnika

· Čišćenje raskrižja

· Čišćenje autobusnih stajališta

· Ostalo po nalogu odgovorne osobe Općine Draž.

                                                                                                                      NAČELNIK

                                                                                                                   OPĆINE DRAŽ

                                                                                                              Stipan Šašlin, dipl.ing.

Dostaviti: 
1. Policijska postaja Beli Manastir

2. OPG Petar Kamerer , 31306 Batina, Dunavska ulica 21
3. Arhiva , ovdje

Prilog: 

· Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Draž

POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ
	NAZIV ILI  OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE
	DULJINA CESTE
	KATASTARSKA OPĆINA

	STAKLENA ULICA
	580 M
	BATINA

	PLANINA
	185 M
	BATINA

	JORGOVANSKA ULICA
	530 M
	BATINA

	ULICA PETEFI ŠANDORA
	970 M
	BATINA

	DUNAVSKA ULICA
	2085 M
	BATINA

	SPOMENIČKI PUT
	1800
	BATINA

	VLADIMIRA NAZORA
	1930 M
	BATINA

	CRKVENA ULICA
	720 M
	BATINA

	MATIJE GUPCA
	175 M
	BATINA

	KRALJA TOMISLAVA
	250 M
	BATINA

	KRALJA ZVONIMIRA
	250 M
	BATINA

	SREDNJA ULICA
	624 M
	BATINA

	KOŠUT LAJOŠA
	2520 M
	BATINA

	TRG SLOBODE
	200M
	BATINA


	NAZIV ILI  OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE
	DULJINA CESTE/M
	KATASTARSKA OPĆINA

	ULICA VLADIMIRA NAZORA
	765
	GAJIĆ

	ULICA ŠOVAKOVA
	1460
	GAJIĆ

	BRAĆE RADIĆA
	510
	GAJIĆ

	IŠTVANA VENCELA
	380
	GAJIĆ

	MATIJE GUPCA
	1150
	GAJIĆ


	NAZIV ILI  OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE
	DULJINA CESTE/M
	KATASTARSKA OPĆINA

	DR. FRANJE TUĐMANA
	1000
	DUBOŠEVICA

	TRG HRVATSKE MLADEŽI
	340
	DUBOŠEVICA

	STIPE MATOVIĆA
	1460
	DUBOŠEVICA

	VIRSKA
	337
	DUBOŠEVICA

	ANTE STARČEVIĆA
	483
	DUBOŠEVICA

	BRAĆE RADIĆA
	1050
	DUBOŠEVICA

	IVE GRGIĆA
	432
	DUBOŠEVICA

	A. STEPINCA
	456
	DUBOŠEVICA

	HRV. BRANITELJA
	310
	DUBOŠEVICA

	30.SVIBNJA
	230
	DUBOŠEVICA

	ALOJZIJA

STEPINCA
	316
	DUBOŠEVICA


	NAZIV ILI  OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE
	DULJINA CESTE/M
	KATASTARSKA OPĆINA

	IVE LOLE RIBARA
	600
	DRAŽ

	VLADIMIRA NAZORA
	912
	DRAŽ

	DUNAVSKA ULICA
	878
	DRAŽ

	LUGARNICA ŠARKANJ
	102
	DRAŽ

	BRAĆE RADIĆA
	690
	DRAŽ

	IVE LOLE RIBARA
	576
	DRAŽ

	PLANINA
	875
	DRAŽ

	TRG S. ĐURINA
	75
	DRAŽ


	NAZIV ILI  OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE
	DULJINA CESTE/M
	KATASTARSKA OPĆINA

	BRAĆE RADIĆA
	620
	TOPOLJE

	HRVATSKIH BRANITELJA
	940
	TOPOLJE

	MIJE ZLATARIĆA
	159
	TOPOLJE

	VLATKA MAČEKA
	819
	TOPOLJE

	BRAĆE RADIĆ
	323
	TOPOLJE


	NAZIV ILI  OZNAKA NERAZVRSTANE CESTE
	DULJINA CESTE/M
	KATASTARSKA OPĆINA

	PUT DO CRKVE
	300
	PODOLJE

	PLANINSKA
	150
	PODOLJE


                                                                                                                      NAČELNIK

                                                                                                                   OPĆINE DRAŽ

                                                                                                              Stipan Šašlin, dipl.ing.

6

_1128328550

